“XXX软件1.0版”

项目计划书

文档编号：SDP-2008-02-031

文档版本：1.0.1

XXX公司开发部

文档控制信息

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 文档标题 | Error: Reference source not found |
| 文档编号 | SDP-2008-02-031 |
| 文档版本 | 1.0.1 |
| 关键词 | Error: Reference source not found |
| 修订人 | 王咏刚 |
| 修订时间 | Error: Reference source not found |

| 版本历史 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 修订人 | 修订时间 | 修订内容 |
| 1.0.0 | A | 2008-05-10 | 创建 |
| 1.0.1 | A | Error: Reference source not found | 将项目开始时间推迟1周 |

目录

文档控制信息	i

1. 项目概述	1

1.1 项目名称	1

1.2 项目目标	1

2. 项目组结构	1

3. 资源计划	2

3.1 设备需求	2

4. 成本计划	2

4.1 项目费用预算	2

5. 质量控制计划	3

5.1 质量控制目标	3

5.2 质量控制原则	3

5.3 质量控制方法	3

6. 风险控制计划	3

6.1 风险评估	3

6.2 风险控制方法	3

7. 验收计划	3

# 项目概述

## 项目名称

“XXX软件1.0版”开发项目

## 项目目标

“XXX软件”是XXX软件有限公司研发的Web信息集成工具。

“XXX软件1.0版”开发项目计划在XXX软件的基础上增加W和K功能，改进E功能，增加与11个新的集成与链接功能。

# 项目组结构

“XXX软件1.0版”开发项目组的人员结构如下图所示：

项目经理

王某某

配置管理员

赵某

开发组长

李某某

测试组长

顾某某

软件工程师

徐某

软件工程师

陆某某

软件工程师

魏某

发布组长

刘某某

文档编辑

冯某某

测试工程师

刘某某

Bug管理员

王某某

发布管理员

季某某

软件工程师

赵某

软件工程师

何某某

系统分析员

孙某

测试工程师

孙某某

# 资源计划

## 设备需求

| 设备名称 | 配置 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC机 | P4 2.0GHz以上/512MB以上 | 15 | 软件开发 |
| 服务器 | 2*2.0GHz以上/1GB以上 | 5 | 实验环境/配置管理 |
| 交换机 | 千兆以太网交换机 | 2 | 开发环境/网络模拟 |
| 数量总计 |  | Error: Reference source not found |  |

# 成本计划

## 项目费用预算

| 项目组成员 | 办公费 | 培训费 | 市内车费 | 低耗费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | ￥12,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 系统分析员 | ￥3,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 配置管理员 | ￥2,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 开发组长 | ￥2,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 软件工程师1 | ￥2,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 软件工程师2 | ￥2,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 软件工程师3 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 软件工程师4 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 软件工程师5 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 测试组长 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 测试工程师1 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 测试工程师2 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| Bug管理员 | ￥2,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 发布组长 | ￥2,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 发布管理员 | ￥2,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 文档编辑 | ￥2,000.00 | ￥0.00 | ￥500.00 | ￥700.00 | Error: Reference source not found |
| 总计 | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found |

# 质量控制计划

## 质量控制目标

（略）

## 质量控制原则

（略）

## 质量控制方法

（略）

# 风险控制计划

## 风险评估

（略）

## 风险控制方法

（略）

# 验收计划

（略）